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6.4 Cronoprogramma di progetto

	
Campire una o più celle di riferimento per ciascuna attività. 
Descrivere le attività, quali, a scopo indicativo e non esaustivo: attività propedeutiche all’esecuzione dell’appalto (ulteriori indagini, acquisizione pareri, progettazione esecutiva, validazione progetto, ecc.); attività relative all’esecuzione del contratto (procedura di evidenza pubblica per la selezione dell’operatore economico, direzione dei lavori o dell’esecuzione, coordinamento della sicurezza, ecc.); attività finali di verifica e collaudo del progetto. 


	Detrizione attività
	ANNO1 (2026) 
	ANNO1 (2027)

	
	trimestre
	trimestre

	
	I
	II
	III
	IV
	I
	II
	III
	IV

	Iscrizione a Bilancio delle somme occorrenti 
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Espletamento procedura e Determinazione a contrarre per la progettazione esecutiva e l’affidamento incarico
	
	
	
	
	
	
	
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Avvio della esecuzione
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Esecuzione intervento
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Verifiche, test e collaudi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Posa in opera della segnaletica informativa 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Informativa completa alla cittadinanza sul sito del Comune di Colle di val d’Elsa
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Avvio esercizio operativo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Note: 1 – inserire annualità di riferimento
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